**技术合同登记编号：** 类别：

（本单位技术合同编号：YJD-2022-041501）

**技术合同书**

 **项目名称 东泰国际物流报关系统定制开发**

 **甲 方**

**（委托方）**

**乙 方**

**（服务方） 深圳市雅佳达网络科技有限公司**

 **签约日期 2022年 4 月 15 日于 深圳**

 **及 地 点**

 **登记机关**

**合同规定事项**

1. 根据中华人民共和国民法典规定，经当事人双方协商签订本合同。
2. 本合同依法签订，经当事人双方盖章，法定代表人或代理人签字，即具有法律效力，任何一方不按合同规定履行，按技术合同法有关条款规定和当事人约定，承担经济责任。
3. 合同如因故需要变更，经双方当事人协商一致后，可以订立补充或修改的书面协议，双方签字加盖公章，作为正式合同的补充条款，具有同等的法律效力。
4. 项目完成后，经当事人双方按合同所规定的技术标准和方法验收。
5. 技术合同纠纷，经调解、协商不成，当事人双方可向人民法院起诉。
6. 本合同正本一式两份，甲乙双方各一份。技术合同的甲方：指技术合同的委托方和受让方；乙方指技术合同的研究开发方、转让方、顾问方和服务方。
7. **项目名称：**

东泰国际物流报关系统定制开发

1. **项目标的技术的内容、范围、形式和要求：**

甲方委托乙方开发东泰国际物流报关系统软件，具体开发内容见以下附件：

《（附件一）东泰国际物流报关系统定制开发项目功能清单》

以上附件作为合同的一部分。

开发技术要求：

* 1. 开发语言使用Java语言。
	2. 数据库使用MYSQL8.0版本。
	3. 根据甲方要求部署，并达到满足甲方需求100%要求为止。
1. **履行计划、进度、期限、地点和方式：**

1、开发地点：深圳

2、项目实施期间：2022年4月15日～2022年08月31日。

3、交付时间：交付日为2022年8月31日；

4、时间进度要求

* + - 1. 第一阶段，功能清单需求上线2022/04/15至2022/8/31

主要工作内容：

* + - * + 乙方完成需求设计、完成编码、调试
				+ 开发测试，乙方安排人员进行系统测试
				+ 乙方进行系统实施，并上线运行
				+ 乙方维护系统试运行过程中发现的软件瑕疵
			1. 第二阶段，系统维护期2022/8/31至2022/12/31

主要工作内容：

* + - * + 乙方维护系统试运行过程中发现的软件瑕疵。

5、本合同的有效期为本合同签定之日起至2022年12月31日。

1. **价款、报酬及支付方式：**
2. **开发费用：**125,000元（含税），大写：拾贰万伍千元整。
3. **支付方式：**甲方向乙方支付的币种为人民币，按照50%、50%共分两期支付（乙方每次单独向甲方开具对应金额发票，甲方每次见发票后付款）。
	1. 合同生效后7日内，甲方支付人民币62,500元（大写：陆万贰仟伍佰元整）作为预付款。
	2. 2022年8月31日前，乙方完成全系统需求开发并交付甲方正式上线运行，甲方于五日内支付人民币62,500元（大写：陆万贰仟伍佰元整）。
4. **验收和交付**

1、**验收标准：**

完成《（附件一）东泰国际物流报关系统定制项目功能清单》中约定的本期完成内容；并协助甲方培养现有开发人员具备该系统平台二次开发和维护能力。

 2、**交付成果：**

* 部署在甲方指定服务器上的系统可执行程序；
* 系统所有相关源代码；
* 系统相关设计文档；
* 系统维护用使用说明书；
1. **技术情报和资料的保密事项，及后续改进的提供与分享规定：**
2. 甲乙双方有责任对技术开发中涉及的商业情报、技术情报及相关文档资料保密，不得向第三方提供。保密范围包含但不仅限于甲方的需求资料、甲方的经营资料、乙方的设计资料。
3. 甲乙双方对在系统开发移交中得知的客户的企业经营秘密和技术秘密不得向第三者泄漏。
4. **风险责任的承担：**
5. 由于不可抗力而造成乙方逾期等违约时，甲方不追究乙方责任，但乙方必须出具相关证明材料。
6. 由于不可抗力而造成甲方无法向乙方提供所需软件开发环境和条件等违约时，乙方不追究甲方责任，但甲方必须出具相关证明材料。

**八、各方当事人的义务或协作责任与义务：**

甲方：1、甲方应对乙方的开发工作提供协调和帮助，包括配合乙方进行需求调研；

2、甲方应按合同约定按时付款。

乙方：1、按时完成实施计划约定完成工作；

1. 定期向甲方负责人提交工作报告；
2. 保证技术人员技术能力和沟通能力可以担当本合同技术工作的实施。

**九、违约金或者损失赔偿的计算方法：**

1. 由于乙方的责任，造成软件不能按合同的计划进度交付，延迟（5）天后，乙方每天按合同总额的（千分之五）向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总额的（百分之三十）。当乙方不能按照合同计划进度交付延迟(60)天仍不能交付的，甲方可以单方解除合同而不承担任何违约责任；乙方除应当按照合同约定向甲方支付延迟履行违约金外还应当在接到甲方要求解除合同的通知之日起2个工作日内返还甲方已向乙方支付的全部款项。
2. 根据合同的计划进度安排，若由于甲方的责任延误时间，延误时间超过20天后，甲方必须按合同的计划进度中的时间要求，按已完成此项目合同(验收通过)处理，向乙方付款。
3. **技术支持和质量保证：**
4. 乙方交付成果应符合甲方的使用目的及要求，并达到满足甲方100%需求为止。
5. 乙方自系统移交验收合格之日起，乙方向甲方提供半年内的免费技术支持服务。在免费技术支持服务期内，乙方将向甲方提供免费的瑕疵修改对应。
6. 乙方在免费的技术支持服务期，通过电话、传真、电子邮件、现场指导提供支持。乙方承诺在收到甲方提出的问题或技术支持要求后的工作日的12小时内给出回应。
7. 如乙方未能提供以上服务，甲方有权向乙方索赔。

**十一、争议的解决办法：**

1. 一切由执行合同引起或者与合同有关的争执，均应通过双方友好协商解决，通过友好协商不能解决的争执，双方可以向甲方所在地的人民法院申请起诉。
2. 除争议处理期间正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。

**十二、其它：**

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同补充条款均为本合同不可分割的组成部分，与合同正文有同等的法律效力。
3. 对本合同的任何修改和增补，以双方授权代表签字并盖章的书面文件为准
4. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
5. 合同未尽事宜，甲、乙双方应本着友好协商的原则妥善解决。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲****方** | 单位名称:深圳市东泰国际物流有限公司（公章）地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区荔景北路3号海翔工业园A-2栋厂房301 电话：开户银行：帐号：法定代表人：或代理人：项目负责人：2022年4月15日 |
| **乙****方** | 单位名称：深圳市雅佳达网络科技有限公司（公章）地址：深圳市宝安区新安街道上川社区31区上合市场A栋 电话：15815513573开户银行：中国建设银行 帐号：44250100008100003420法定代表人：或代理人：项目负责人：2022年4月15日 |