信息技术部2018年11月项目计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **目标工作项目(Objective)** | **现状(Baseline)** | **任务目标(Target)** | **行动计划 (Action )** | **负责人****(Who)** | **完成时间****(When)** | **行动结果或达成标准(Evidence)** | **实际完成情况** |
| 东泰国际物流管理系统 | 业绩实时统计不准确；报价设置需完善 | 完成100% | 1.根据客服部反馈的新业务和新的收费方式进行系统改进，适应不同情况；2.和财务部一起，跟踪留意业绩数据和录单情况，排查每个客户的业绩统计是否存在问题，发现问题马上解决 | 肖卫平 | 2018-11-30 | 按时完成上线 |  完成85% |
| OA系统 | 绩效合约功能不够完善，根据使用情况做出相应调整 | 完成100% | 根据大家对业绩系统使用的反馈情况，及时修改或增加相应功能，满足大家的需求 | 肖卫平 | 2018-11-30 | 按时完成上线 |  完成100% |
| 客户服务平台 | 功能不够齐全，需要根据客户需求，针对性开发功能 | 完成80% | 1. 增加客户对账单查询功能

2. 收集客户需求，增加相应功能 | 肖卫平 | 2018-11-30 | 按时完成上线 | 完成100% |
|  东泰融通 | 只有PC版，手机上浏览s不方面 | 做好手机版前期准备工作 | 做好前期手机浏览器版开发的分析工作和服务器环境准备工作 | 肖卫平 | 2018-11-30 |  |  完成100% |
| 项目计划人： 肖卫平 上级领导： |  |  |  |  |  | 项目计划人： 上级领导： |