信息技术部2018年12月项目计划

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **目标工作项目(Objective)** | **现状(Baseline)** | **任务目标(Target)** | **行动计划 (Action )** | **负责人****(Who)** | **完成时间****(When)\_** | **行动结果或达成标准(Evidence)** | **完成情况** |
| 东泰物流系统 | 费用销账、费用申请不时出现数据不一致现象，导致核销账出现问题；业务、流程和工作分配变化，需要对相关代码进行重构，以满足需求 | 完成80% | 1、追踪每一笔核销款操作方式，从而发现问题所在，从根本上解决。2、重新梳理业务流程，重构流程代码 | 肖卫平 | 2018-12-30 | 按时完成上线 | 完成90% |
| OA系统 | 挖掘工作流程，尽可能开发到系统上操作 | 完成60% | 根据大家的使用反馈和行政部对系统要求，开发满足大家需要的功能模块 | 肖卫平 | 2018-12-30 | 按时完成上线 | 完成100% |
| 客户服务平台 | 完善账户中心功能开发和仓库管理 | 完成100% | 完善账户中心功能开发和仓库管理 | 肖卫平 | 2018-12-30 | 按时完成上线 | 完成90% |
|  东泰融通 | 手机版网站开发 | 完成100% | 已完成手机版版面设置和前端页面开发，接下来完成手机版动态化，和PC数据连接，保证数据内容一致性 | 肖卫平 | 2018-12-30 | 按时完成上线 | 完成90% |
| 东泰融通后台管理系统 | 后台增加手机版相关管理功能 |  完成100% | 完成手机版管理系统设置功能，方便运营人员操作编辑网址 | 肖卫平 | 2018-12-30 | 按时完成上线 | 完成100% |
| 项目计划人： 上级领导： |