信息技术部2019年9月项目计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **目标工作项目(Objective)** | **行动计划 (Action )** | **任务目标(Target)** | **负责人****(Who)** | **完成时间****(When)** | **行动结果或达成标准(Evidence)** |
| 物流管理系统 | 运输流程和报价优化和改进财务销售费用等数据的核对细化 | 完成80% | 肖卫平 | 2019-9-30 | 按时完成 |
| 推广网站 | 配合和跟进推广网站的建设 | 完成100% | 肖卫平 | 2019-9-15 | 按时完成 |
| 物流管理系统 | 增加香港部分费用报价的自动匹配功能 | 完成80% | 肖卫平 | 2019-9-30 | 按时完成 |
| OA系统 | 工资等人员成本细化到系统管理，并接入物流系统 | 完成60% | 肖卫平 | 2019-9-30 | 按时完成 |
| 项目计划人： 上级领导： |